テスト

テスト

テスト

＜移設案件＞

LAMP環境及びバーチャルドメイン移行（70ドメイン）

■作業範囲　　新規サーバセットアップ、旧サーバからのデータ移行

・移行元のサーバ環境　FREEBSD　5台　CENTOS5 1台（DB)　ROOT権限貸与可能。

・移行先サーバ　　　　新規構築　CENTOS6を予定

※OS    FREEBSD →　CENTOS  　WEBサーバが5台に分かれており、それを1台にまとめる。

※今回PLESKに統合する予定なので、PLESK環境で操作してもらう必要があります。

　課題

1. 移行先毎のDocumentRoot構成の調整

/home/lcvirtualdomain/ドメイン名/htdocs

1. ユーザー用FTPのアクセス先調整
2. ドメイン/~ユーザー/の移設

※サーバ移設作業

・サーバユーザーアカウント登録

・サーバアプリケーション　　WEBサーバFTP/MYSQL、メールサーバ　各種設定（インストールはPLESK）

・ライブラリ系　　PHP、PERLのモジュール調整はありそう。（インストールは

　PLESK)

・データ移設　容量　20～30GB（ただし2、3台からのインポート）

・WEBコンテンツのユーザー権限は変更する必要がありそう。

・データベース　 CENTOSのMYSQL5のデータを新規サーバにインポートする作

　業。

・Fortigate設定　　　対向VPN機器との設定　　20拠点

※DNS変更　　お客様側（DNSお客様持ち）

※動作確認　　お客様側

※DNS切り替え後、1、2週間程度、アクセスログ等で個別ログを確認する予定です。